วาระที่ 7  งานที่ดิน กฟผ., สิ่งปลูกสร้าง และงาน

| 7.1 งานขอใช้ที่ดินสาธาณะ และขอถอนสภาพที่ดินสาธาณประโยชน์ |  |
| --- | --- |
| 7.1.1 งานขอใช้ที่ดินสาธาณประโยชน์ |  |
| วันที่ 17 ตุลาคม 2562 | จังหวัดฉะเชิงเทราอนุญาตให้ กฟผ. ใช้ที่ดินของรัฐ จำนวน 10 แปลง รวมเนื้อที่ 18 ไร่ 1 งาน 6.8 ตารางวา เพื่อใช้ประโยชน์เป็นที่ตั้งโรงไฟฟ้าบางปะกง มีกำหนด 5 ปี สิ้นสุดการอนุญาตตามใบอนุญาตวันที่ 17 ตุลาคม 2567 |
| วันที่ 4 ธันวาคม 2562 | กรมป่าไม้อนุญาตให้ กฟผ. เข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 จำนวน 10 แปลง รวมเนื้อที่ 18 ไร่ 1 งาน 6.8 ตารางวา เพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้าบางปะกง มีกำหนด 30 ปี สิ้นสุดการอนุญาตวันที่ 4 ธันวาคม 2592 |
| วันที่ 3 สิงหาคม 2566 | สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 จังหวัดชลบุรี อนุญาตให้ กฟผ. เข้าทำประโยชน์ใขเขตป่า (ทช 84/03) จำนวน 4 แปลง เนื้อที่ 1 ไร่ 40.09 ตารางวา มีกำหนดระยะเวลา 30 ปี ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2566 ถึง วันที่ 2 สิงหาคม 2596 |
| วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 | ดำเนินการออกตั๋วแลกเงินและนำส่งกรมทรัพยากรฯ |
| วันที่ 6 กันยายน 2566 | สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี กรมป่าไม้ อนุญาตให้ กฟผ. เข้าทำประโยชน์ในเขตป่า จำนวน 3 แปลง (แปลงที่ 6, 10 และ 11) รวมเนื้อที่ 3 ไร่ 90.61 ตารางวา ในพื้นที่ของโรงไฟฟ้าบางปะกง มีกำหนดตั้งแต่ 6 กันยายน 2566 จนกว่าจะหมดความจำเป็น |
|  | 4 แปลง อยู่ระหว่าง อทด. ทำเรื่องขอใช้ อยู่ระหว่างคณะกรรมการตามมาตรา 9 ของจังหวัดฉะเชิงเทรานัดประชุม |
| วันที่ 11 กันยายน 2568 | จัดทำหนังสือถึงนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม ขอทราบแนวทางการชำระค่าตอบแทนรายปี ตามมาตรา 9/1 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งเทศบาลฯ ได้รับหนังสือแล้ว ปัจจุบันอยู่ขั้นตอน นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้ามพิจารณา และรอหนังสือตอบกลับ |
| งานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | - งานติดตั้งป้าย และเสาหลักเขตของที่สาธารณะที่ได้รับอนุญาต จำนวน 10 แปลง - งานติดตั้งป้าย และเสาหลักเขตของป่าชายเลนที่ได้รับอนุญาต จำนวน 4 แปลง |
| งานที่อยู่ระหว่างติดตาม | - อทด. ยื่นหนังสือขอต่ออนุญาตต่อเจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกงแล้ว หนังสือลงวันที่ 23 มกราคม 2567 (ปัจจุบันอยู่ระหว่างสำนักงานที่ดินฯ ดำเนินการสอบถามความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 15 หน่วยงาน ซึ่งขณะนี้เหลือเพียงหน่วยงานทางทหาร (กองบัญชาการกองทัพบก) เท่านั้น ที่ยังไม่ได้ให้ความเห็น ทั้งนี้ อทด. จะติดตามความคืบหน้ากับสำนักงานที่ดินฯ อย่างใกล้ชิดต่อไป ปัจจุบันตอบครบทุกหน่วยงานแล้ว - อยู่ระหว่างทำหนังสือสอบถามเทศบาลตำบลท่าข้าม กรณีที่ กฟผ. อยู่ระหว่างขอต่ออายุใบอนุญาต จะต้องเสียค่าตอบแทนรายปีให้แก่เทศบาลตำบลท่าข้ามหรือไม่ |
|  | - ยังไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมจนกว่าจะได้รับใบอนุญาต |
|  | - อยู่ระหว่างคณะกรรมการตามมาตรา 9 ของจังหวัดฉะเชิงเทรานัดประชุม |
| 7.1.2 งานขอถอนสภาพที่ดินสาธาณประโยชน์ 14 แปลง (รวมเนื้อที่ 22 ไร่ 2 งาน 37.5 ตารางวา) |  |
| วันที่ 12 มกราคม 2566 | อทด. ได้ส่งข้อมูลทั้งหมดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราแล้ว |
| 7.2 งานตรวจสอบโครงสร้างท่าเทียบเรือรับน้ำมัน เพื่อต่อใบอนุญาตประจำปี |  |
| วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 | ได้รับใบอนุญาตจากกรมเจ้าท่าแล้ว ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 (มีอายุ 1 ปี) |
|  | กำหนดการนัดหมายวุฒิวิศวกรลงนามในรายงานการตรวจสอบโครงสร้างฯจาก อบย. ในวันที่ 28 เมษายน 2568 เพื่อส่งให้กรมเจ้าท่าออกใบอนุญาตประจำปี 2568 ต่อไป |
| วันที่ 28 เมษายน 2568 | วุฒิวิศวกรลงนามในรายงานการตรวจสอบโครงสร้างฯ จาก อบย. พร้อมจัดทำรูปเล่มส่ง หธบก-ฟ. |
| วันที่ 23 มิถุนายน 2568 | อฟก. ได้รับหนังสือรับรองท่าเทียบเรือ 3 ท่า จากเจ้าท่าแล้ว |
|  | จัดทำบันทึกถึง อบย. ขอเลื่อนการตรวจสอบโครงสร้างท่าเทียบเรือ 3 ท่า จากเดิมปลายปี 2568 เป็นต้นปี 2569 |
|  | อบย. รับเรื่องแล้วอยู่ระหว่างประสานงานกับ หบฟ2-ธ. |
| วันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 | อบย. เข้ามาประชุมเพื่อพูดคุยรายละเอียด Timeline การต่อใบอนุญาตท่าเทียบเรือ อยู่ระหว่างติดตาม |
| วันที่ 9 มีนาคม 2569 | อบย. เริ่มเข้าดำเนินการสำรวจ วันที่ 9-27 มีนาคม 2569 |
| วันที่ 2 เมษายน 2569 | ประชุมปิดงาน อบย. จะดำเนินการจัดทำรูปเล่ม และจัดหาวุฒิวิศกรลงนามรับรองต่อไป |
| วันที่ 7 พฤษภาคม 2569 | อบย. ได้ส่งรายงานให้ อฟก. ตรวจสอบอยู่ระหว่างดำเนินการ และได้นัดวุฒิวิศวกรลงนามรับรองรายงานตรวจสอบท่าเทียบเรือใน วันที่ 28 พฤษภาคม 2569 |
| 7.3 งานสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุบริเวณอ่างเก็บน้ำบางพระ (สัญญาเช่า 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568) |  |
| วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 | ได้รับสัญญาเช่าฉบับใหม่ เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2567 |
|  | หบฟก-บ. ส่งเอกสารการขอรับเงินคืนที่ธนารักษ์และได้รับเงินโอนเข้าบัญชี กฟผ. แล้ว |
|  | ปัจจุบัน หธบก-ฟ. เป็นผู้ดำเนินการ |
| วันที่ 24 ธันวาคม 2568 | หธบก-ฟ. ได้ต่อสัญญาเช่าไปอีก 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2570 |
| 7.4 งานตรวจสอบและดูแลที่ดิน โรงไฟฟ้าบางปะกง |  |
| 7.4.1 บุกรุกที่ดิน |  |
| ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม 2568 | อทด. เข้าตรวจสอบแนวเขตที่มีการรุกล้ำ และอยู่ขั้นตอนกำลังประสานขอข้อมูลจากสำนักงานที่ดินเพื่อลงหมุดหลักเขต หจด-ร. ตรวจสอบข้อมุล |
|  | อยู่ระหว่าง หจด-ร. ตรวจสอบข้อมูล |
| วันที่ 18 ธันวาคม 2568 | ประชุมคณะทำงานฯ รอประสานผู้เกี่ยวข้องนัดหมายผู้ใหญ่บ้านเข้าเจรจา |
| วันที่ 12 ก.พ.69 | นัดหมายผู้ใหญ่บ้านและคณะฯ ลงพื้นที่เข้าเจรจา พร้อมจัดทำบันทึกขอให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกภายใน 30 วัน และได้ลงนามร่วมกัน |
| วันที่ 12 มี.ค.69 | ได้เข้าสำรวจตามบันทึกขอให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกภายใน 30 วัน พบว่ายังไม่ได้รื้อ |
|  | อยู่ระหว่างประสานผู้ใหญ่บ้านเข้าเจรจา |
| ช่วงเดือนมีนาคม 2569 | หลังจากได้มีงานปรับพื้นที่ หมู่ 7 แล้วเสร็จ ตรวจพบชาวบ้านที่มีพื้นที่ติดกับ กฟผ. ได้ใช้พื้นที่ในการเผาถ่าน โดยตำแหน่งดังกล่าวรุกล้ำเข้ามาในเขตที่ดิน กฟผ. โดย อทด. ได้มีนัดหมายชี้แนวเขตที่ดินแปลงข้างเคียงดังกล่าววนวันที่ 18 พฤษภาคม 2569 พร้อมได้นัดผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่ร่วมกัน |
| 7.4.2 รายงานตรวจสอบและดูแลที่ดิน |  |
| 27 มกราคม 2569 | สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา ขอให้ตรวจสอบข้อมูลการใช้ที่ราชพัสดุที่เลิกใช้ประโยชน์แล้วแต่ยังไม่ได้ส่งคืนให้กรมธนารักษ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 16 กุมภาพันธ์ 2569 | ได้จัดทำหนังสือตอบสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทราแล้วว่าไม่มีการใช้พื้นที่ |
| 12 มีนาคม 2569 | จัดทำรายงานตรวจสอบและดูแลที่ดิน รฟก. ประจำปี 2568 เพื่อเสนอ อฟก. แล้วเสร็จ |
| 7.4.3 การขอใช้ที่ดินของหน่วยงาน กฟผ. |  |
| วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 | อทด. ดำเนินการจัดทำแผนที่ อฟก. ขอใช้พื้นที่ อปก. (Gas Metering) แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมุลเพื่อทำบันทึก ถึง อปก. |
|  | กยธก-ฟ. ส่ง mail ถึง กบรก2-ฟ. เพื่อยืนยันความถูกต้อง และดำเนินการทำบันทึกขอใช้ที่ดินถึง อปก. |
|  | หวบก2-ฟ. , กบรก2-ฟ. ยืนยันความถูกต้องของแผนที่ และระยะเวลาใช้พื้นที่แล้ว |
| วันที่ 17 กรกฎาคม 2568 | กยธก-ฟ. ขออนุมัติใช้พื้นที่ขออนุมัติใช้พื้นที่ในความรับผิดชอบของ อปก. เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ และส่วนเชื่อมต่อโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกง (ECM อฟก. 112/2568) |
|  | รวส. อนุมัติ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2568 |
| 7.4.4 ตรวจสอบการใประโยชน์ที่ดิน |  |
| วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 | ยื่นหนังสือขอตรวจสอบการใประโยชน์ที่ดินพื้นที่คลังน้ำมันกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา |
| วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราตอบหนังสือกลับ เรื่องขอตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่คลังน้ำมัน |
| ปัจจุบัน | ติดตามประกาศการใประโยชน์ที่ดิน ปัจจุบันใช้ผัง eec ปี 2562 |
| วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 | ประชุมรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือกับประชาชน ในการวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1 ประชุมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา โดย หงทก-ฟ. เป็นตัวแทนโรงไฟฟ้าบางปะกง |
| วันที่ 13 มีนาคม 2569 | ประชุมการวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด ที่โรงแรมซันทารา จังหวัดฉะเชิงเทรา |
| วันที่ 9 เมษายน 2569 | การเข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเชิงเทรา ท่านประสิทธิ์ อินทโชต เรื่อง การขอเปลี่ยนสีผังเมืองของโรงไฟฟ้าบางปะกง เพื่อรองรับการสร้างโรงไฟฟ้าในอนาคต มีผู้เข้าร่วมประชุมของจังหวัด ได้แก่ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา และนายอำเภอบางปะกง และในส่วนของ กฟผ. ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าบางปะกง หัวหน้ากองโยธา หัวหน้ากองและหัวหน้าแผนกกฎหมายภูมิภาค และหัวหน้าแผนกจัดการที่ดินของฝ่ายที่ดิน ข้อสรุปจากการประชุมมีดังนี้ 1.โยธาจังหวัดแจ้งว่าได้รับเรื่องที่ รฟก. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนสีผังเมืองแล้วในปี 2563 ของที่ดินที่ซื้อใหม่ที่ขอเปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีน้ำเงิน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างกรมโยธาส่วนกลางดำเนินการ โดยในระหว่างนี้ทางโรงไฟฟ้าสามารถทำหนังสือมาอีกฉบับได้ เพื่อให้ทางโยธาจังหวัดส่งเรื่องย้ำไปรวมไว้ที่กรมโยธาส่วนกลาง และจะประสานงานกับผู้รับผิดชอบของโยธาส่วนกลางให้ อฟก. เข้าพบช่วงหลังสงกรานต์ 2.มีที่ดินซื้อใหม่บางแปลงของ รฟก. ที่โฉนดอยู่ในจังหวัดชลบุรี ทางรองผู้ว่าฯ และโยธาจังหวัดแนะนำให้ทำหนังสือไปที่โยธาจังหวัดชลบุรีด้วย และติดตามการประกาศรับฟังความคิดเห็นของการทำผังเมืองจังหวัดชลบุรี 3.อฟก. แจ้งท่านรองผู้ว่าฯกับโยธาจังหวัด ว่า เนื่องจากปัจจุบันใช้ผังเมือง EEC อยู่ และทราบว่า EEC ก็กำลังจะแก้ไขสีผังเมือง จึงจะทำหนังสือขอเปลี่ยนสีผังเมืองเพื่อเปลี่ยนแปลงประโยชน์การใช้ที่ดินไปที่ EEC ด้วย |
| วันที่ 19 พฤษภาคม 2569 | อฟก, อกม., อทด. และ อหก. เข้าร่วมประชุมร่วมกับ คุณวิยดา ทรงกิตติภักดี ผู้อำนวยการสำนักผังเมืองรวม กรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อหารือแนวทางการขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของโรงไฟฟ้าบางปะกง รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผังเมืองและขอบเขตพื้นที่ดังกล่าว ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ที่อยู่ 224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร |
| 7.5 งานตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อเสียภาษีประจำปี |  |
| วันที่ 4 มีนาคม 2567 | ตรวจสอบข้อมูลปี 2567 ส่งกลับ กบฟก-บ.แล้ว |
|  | บช.10 กบฟก-บ. แจ้งให้กองโยธาแจ้งแก้ไขข้อมูลอาคารที่รื้อถอนกับทางเทศบาล และกำหนดหมายเลขอาคารใหม่ของ BPK-C1 เพื่อตรวจสอบรายการกับทางบัญชีทรัพย์สิน – ดำเนินการภายในเดือน ตุลาคม 2567 |
| วันที่ 2 ธันวาคม 2567 | กำหนดหมายเลขอาคารใหม่ของ BPK-C1 แล้วเสร็จ และได้ดำเนินการจัดทำแบบแจ้งแก้ไขข้อมูลอาคารที่รื้อถอนส่งเทศบาลตำบลท่าข้าม |
| วันที่ 6 ธันวาคม 2567 | เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าข้าม เข้ามาตรวจสอบอาคารที่รื้อถอน |
|  | อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลโฉนดที่ดินให้กับทางเทศบาลท่าข้าม |
| วันที่ 4 กรกฎาคม 2568 | ตรวจสอบข้อมูลโฉนด พร้อมส่งให้เทศบาลท่าข้าม |
|  | จัดทำ ภ.ด.ส.5 อาคารบริเวณบ่อเก็บน้ำดิบ และ Gas metering เพื่อส่งให้กับเทศบาลท่าข้าม |
| วันที่ 23-28 สิงหาคม 2568 | เทศบาลท่าข้ามทำหนังสือขอบินโดรนสำรวจสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่วันที่ 23-28 สิงหาคม 2568 ปัจจุบันสำรวจแล้วเสร็จ และให้ส่งข้อมูลให้ รฟก. ช่วยตรวจสอบรายการที่ตรวจพบเพิ่มเติม อยู่ระหว่างดำเนินการ |
|  | ส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้เทศบาลท่าข้ามแล้วเสร็จ |
|  | บช.10 กบฟก-บ. ขอรายการที่ยื่น ภ.ด.ส.5 จำนวน 6 รายการ เพื่อจัดทำรายการเสียภาษีประจำปี 68 อยู่ระหว่างส่งข้อมูลให้ |
| วันที่ 9 ธันวาคม 2568 | เทศบาลท่าข้ามแจ้งให้ลงทะเบียนที่ดินที่มีลักษณะเป็นป่าชายเลนเพื่อลดภาษี ภายใน 21 พฤศจิกายน 2568 ส่งให้ท่าข้ามเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2568 |
|  | เทศบาลท่าข้ามส่งข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2568 ให้ช่วยตรวจสอบ และส่งกลับคืนท่าข้ามภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2568 |
| วันที่ 22 ธันวาคม 2568 | ส่งข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2568 ให้เทศบาลท่าข้ามเนื่องจากตรวจพบบางรายการที่ไม่ถูกต้อง และตรวจรายการเพิ่มใหม่ |
| วันที่ 26 ธันวาคม 2568 | เทศบาลท่าข้ามส่งข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2568 ให้ช่วยตรวจสอบอีกครั้ง ซึ่งตรวจพบว่าทางเทศบาลมีแก้ไขประเภทสิ่งปลูกสร้าง จึงส่งข้อมูลให้ บช.10 คุณวลีรัตน์ ช่วยตรวจสอบ พร้อมนัดผู้เกี่ยวข้องประชุมหารือในวันที่ 20 มกราคม 2568 |
| วันที่ 30 มกราคม 2569 | ดำเนินการแก้ไขข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2568 แล้วเสร็จพร้อมส่งให้เทศบาลท่าข้าม |
| วันที่ 8 เมษายน 2569 | องค์การบริหารส่วนตำบลเปร็งส่งข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2569 ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ |
| วันที่ 20 เมษายน 2569 | เทศบาลท่าข้ามส่งข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2569 (โรงไฟฟ้าบางปะกง) ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ |
| 12 พฤษภาคม 2569 | เทศบาลท่าข้ามส่งข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2569 (ศูนย์ฝึกอบรมฯ) ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ |
| 12 พฤษภาคม 2569 | เทศบาลเมืองบางพระส่งข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2569 ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ |
| 12 พฤษภาคม 2569 | องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินส่งข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2569 ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ |
| 7.6 น.ส.รัชนีฯ ขอใช้ที่ดิน กฟผ. ผ่านทางเข้า-ออก |  |
| วันที่ 20 สิงหาคม 2567 | คคบท. อนุมัติให้ใช้ที่ดิน กฟผ. ได้ คราวละ 3 ปี (ต่อครั้งต่อไปปี 2570) |
| วันที่ 27 สิงหาคม 2567 | อฟก. ส่งร่างสัญญาให้บริการพื้นที่ให้ อกม. ตรวจสอบ |
|  | คุณรัชนี เสนอขายที่ดินให้ กฟผ. ไร่ละ 5 ล้านบาท จำนวน 62 ไร่ 2 งาน 87 ตารางวา รวม 5 แปลง (ราคาประเมิณจากธนารักษ์ ไร่ละ 400,000 บาท) |
| วันที่ 14 มกราคม 2568 | เรียนเชิญ กจท-ร. และ หซท-ร. ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเจรจาต่อรองราคาที่ดินที่มีผู้มาเสนอขายให้ กฟผ. เพื่อจะนำข้อมูลไปเจรจาต่อรองในวันที่ 22 มกราคม 2568 นี้ |
| วันที่ 22 มกราคม 2568 | ประชุมกับผู้เสนอขายที่ดิน โดยที่ราคาเสนอขาย 5.0 ล้าน บาท/ไร่ ซึ่งราคาดังกล่าวเสนอขายสูงเกินไป อฟก. จึงขอให้ผู้เสนอขายกลับไปทบทวนราคามาใหม่ |
| วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568 | ผู้เสนอขายที่ดินได้ส่งหนังสือลดราคาขายจากเดิม 5.0 ล้าน บาท/ไร่ เป็น 2.7 ล้าน บาท/ไร่ |
| วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 | ผู้เสนอขายที่ดินได้ส่งหนังสือชี้แจงข้อมูลค่าใช้จ่ายในการถมดินเพิ่มเติม และได้รวบรวมข้อมูลเสนอ อฟก. พิจารณา เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2568 |
| วันที่ 29 พฤษภาคม 2568 | ประชุมชี้แจงเรื่อง การซื้อที่ดินเพิ่มเติมไม่ได้อยู่ใน แผน pdp |
| วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 | จัดทำข้อมูล time line ส่งให้ อฟก. ในการพิจารณาจัดซื้อที่ดิน |
|  | อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลราคาประเมิณปัจจุบัน และราคาซื้อปัจจุบัน เพื่อเสนอ อฟก. |
| 7.7 น.ส.วันเพ็ญฯ กับพวก ฟ้อง กฟผ. ขอผ่านทางเข้า-ออก |  |
| มีคำสั่งอุทธรณ์คำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้เปิดทาง |  |
| วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 | อยู่ระหว่างรอ สนง.ที่ดินบางปะกง จัดทำแผนที่ใหม่ โดยศาลนัดดูแผนที่ |
|  | ขึ้นศาล เลื่อนนัดตรวจแผนที่เป็นวันที่ 22 มกราคม 2568 โดยให้ค่าใช้จ่ายแบ่งกับโจทก์คนละครึ่ง |
| วันที่ 22 มกราคม 2568 | ขึ้นศาล โดยเจ้าพนักงานที่ดินได้ส่งใบนัดรังวัด เพื่อทำการรังวัดจัดทำแผนที่พิพาทในวันที่ 1 พฤษภาคม 2568 |
|  | รังวัดจัดทำแผนที่พิพาทใน วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างนัดหมายวันอื่นต่อไป |
| วันที่ 15 กรกฎาคม 2568 | ขึ้นศาล เจ้าพนักงานที่ดินยังจัดทำแผนที่ไม่แล้วเสร็จ โดยขอเลื่อนไป 25 สิงหาคม 2568 |
| วันที่ 25 สิงหาคม 2568 | ขึ้นศาล ข้อมูลกว้างของคลองหม้อข้าวหม้อแกงยังไม่ครบถ้วนถูกเลื่อนไปวันที่ 29 กันยายน 2568 |
| วันที่ 29 กันยายน 2568 | ข้อมูลยังไม่แล้วเสร็จ เลื่อนนัดตรวจแผนที่ไปวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 |
| วันที่ 5 มีนาคม 2569 | ตรวจแผนที่แล้วเสร็จศาลนัดไต่สวนเพื่อสืบพยานในวันที่ 5-6 มีนาคม 2569 |
| วันที่ 23 มีนาคม 2569 | ข้อมูลแจ้งเบื้องต้นจาก หพญ-ห. ศาลตัดสินให้ กฟผ. ห้ามปิดประตูกั้นช่องเปิดรั้วดังกล่าว พร้อมจะส่งคำพิพากษากลับ อฟก. ใน ecm ต่อไป |
|  | หพญ-ห. จะเข้ายื่นศาลอุทธรณ์ วันที่ 19 พฤษภาคม 2569 |
| 7.8 นางสุกัญญาฯ ขอใช้พื้นที่ กฟผ. เพื่อเป็นทางผ่านเข้า-ออก ที่ดินของตนเอง |  |
| อยู่ระหว่าง กยธก-ฟ. อฟก. รวบรวมเอกสารเสนอ รวฟ. ให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอ คคบท. อนุมัติ |  |
| อยู่ระหว่าง อทด. จัดทำแผนที่ คาดว่าจะส่งให้ภายใน 14 พฤษภาคม 2568 |  |
| วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568 | ช.อฟก-1. ขอให้แก้ไขความกว้างทางเข้าจากเดิม 6 ม. เป็น 5 ม. ยืนยันข้อมูลกับ สุกัญญาฯ แล้วเสร็จ และ อทด. ส่งข้อมูลแผนที่ให้งานแล้วเสร็จ |
| 17 ธันวาคม 2568 | ตามมติที่ประชุม คบ.อฟก. ขอข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน และหากมีสิ่งปลูกสร้างขอแบบเพิ่มเติม ซึ่งได้ติดต่อประสานงานกับคุณสุกัญญาแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเพิ่มเติมให้ กฟผ. |
| 23 มกราคม 2569 | คุณสุกัญญาได้แบบบ้านแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือเพื่อแสดงวัตถุประสงค์เพิ่มเติมกับ กฟผ. |
| 5 มีนาคม 2569 | คุณสุกัญญาได้จัดทำหนังสือเพื่อแสดงวัตถุประสงค์เพิ่มเติมกับ กฟผ. แล้วเสร็จ |
|  | อยู่ระหว่างจัดทำไฟล์นำเสนอ คคบท. |
| 7.9 นายดิเรก โพธิ์คี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ขอใช้พื้นที่ กฟผ. ชั่วคราวรวมกลุ่มอาชีพเย็บจาก |  |
| กยธก-ฟ. อฟก. รวบรวมเอกสารเสนอ รวฟ. ให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอ คคบท. อนุมัติ |  |
| อทด. จัดทำแผนที่ คาดว่าจะส่งให้ภายใน 14 พฤษภาคม 2568 |  |
| ยืนยันข้อมูลกับ อทด. งานแล้วเสร็จ รอ อทด. ส่งข้อมูล |  |
| อทด. ส่งข้อมูลแผนที่ให้งานแล้วเสร็จ |  |
| ตามมติที่ประชุม คบ.อฟก. เมื่อ 17 ธันวาคม 2568 เพิ่มรูปถ่ายใช้จัดเจน ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| เพิ่มรูปถ่ายแล้วเสร็จ |  |
| ขอให้นายดิเรก โพธิ์คี ทำหนังสือขอใช้พื้นที่มาใหม่ |  |
| วันที่ 22 เมษายน 2569 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 (นายดิเรก โพธิ์คี) ได้จัดทำหนังสือขอใช้พื้นที่ กฟผ. ชั่วคราวในการรวมกลุ่มอาชีพเย็บจาก อยู่ระหว่างจัดทำไฟล์นำเสนอ คคบท. |  |
| 7.10 นางสำเนา แซ่อึ้ง ขอปักเสาพาดสายไฟในที่ดิน กฟผ. เพื่อขอติดตั้งมิเตอร์ไฟ กฟภ. ใช้ไฟในที่ดินตนเอง |  |
| อทด. จัดทำแผนที่ เพื่อให้ อฟก. ให้ความเห็นเสนอ รวฟ. ให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอ คคบท. อนุมัติ |  |
| อทด. จัดทำแผนที่ คาดว่าจะส่งให้ภายใน 14 พฤษภาคม 2568 |  |
| วันที่ 9 ตุลาคม 2568 | นัดหมายผู้ขอใช้ที่ดิน เพื่อกำหนดจุกปักเสาไฟใหม่เนื่องจากจุดเดิมอยู่ในที่ดินข้างเคียง |
|  | อทด. ส่งข้อมูลแผนที่ให้งานแล้วเสร็จ |
| เมื่อ 17 ธันวาคม 2568 | ตามมติที่ประชุม คบ.อฟก. ขอให้ทำหนังสือขอใช้ทางมาในคราวเดียวกัน นัดหมาย อทด. และผู้ขอใช้ที่ดิน กฟผ. สำรวจเพื่อทำแผนที่ใช้ทางในวันที่ 23 มกราคม 2569 |
| 9 กุมภาพัยธ์ 2569 | อทด. เข้ามาสำรวจที่ดินที่ขอใช้เป็นทางเข้าออกเพิ่มเติม อยู่ระหว่างจัดทำแผนที่ |
| 4 มีนาคม 2569 | ผู้ขอใช้ที่ดิน ทำหนังสือขอใช้ทางเพิ่มเติมแล้วเสร็จ |
| 9 มีนาคม 2569 | อทด. ทำแผนที่ใช้ทางเพิ่มเติมแล้วเสร็จ |
|  | อยู่ระหว่างจัดทำไฟล์นำเสนอ คคบท. |
| 7.11 บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จำกัด ขออนุญาตซ่อมถนนเชื่อมทางเข้าโรงงาน |  |
| อยู่ระหว่างจัดทำหนังสืออนุญาตให้บริษัทฯ |  |
| เข้ามารับหนังสือแล้วเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2568 |  |
| 7.12 บริษัท พานทองกลการ จำกัด ขออนุญาตซ่อมถนนเชื่อมทางเข้าโรงงาน |  |
| อยู่ระหว่างจัดทำหนังสืออนุญาตให้บริษัทฯ |  |
| เข้ามารับหนังสือแล้วเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 |  |
| 7.13 ขอเชื่อมทางบริเวณปากทางเข้า 3 ราย |  |
| ส่งหนังสือให้ กฟผ. เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2568 นำเรื่องเข้าที่ประชุมสายงาน ช.อฟก.- เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2568 อยู่ระหว่างทำหนังสือตอบกลับ กฟผ. ทำหนังสือตอบกลับ โดยตัวแทนเข้ามารับหนังสือ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2568 และ 1 ใน 3 ราย ขอเชื่อมทางชั่วคราวคือคุณอรอุมา เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2568 โดยได้เข้ามารับหนังสือวันที่ 9 ตุลาคม 2568 วันที่ 12 มกราคม 69 คุณยุทธนา และคุณอรอุมา ได้จัดทำหนังสือขอเชื่อมทาง โดย อฟก. ได้สั่งการมาเมื่อวันที่ 26 มกราคม 69 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำหนังสือตอบกลับ วันที่ 4 มีนาคม 2569 ได้นัดผู้เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่พร้อมกับผ็ขอเชื่อมทาง โดยผู้ขอเชื่อมทางจะทำรายละเอียดแบบบ่อ คสล. ตำแหน่งจุด check point น้ำมันเพิ่มเติม อยู่ระหว่างผู้ขอเชื่อมทางจัดทำแบบแสดงรายละเอียดเพิ่มเติม |  |
| 7.14 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ขออนุญาตขุดเพื่อตรวจสอบ และซ่อมแซมท่อส่งก๊าซธรรมชาติใต้ดินบริเวณหน้าทางเข้าโรงไฟฟ้า |  |
| วันที่ 20 เมษายน 2569 ได้นัดหมาย ปตท. ดูพื้นที่หน้างาน เบื้องต้นจะขอตัดต้นไม้ที่กีดขวางของออก จำนวน 3 ต้น และสิ่งก่อสร้างที่ถูกรื้อถอนจะซ่อมแซมกลับคืนสภาพให้ โดยจะเริ่มดำเนินการในเดือนมิถุนายน 2569 |  |
| โรงไฟฟ้าบางปะกง ได้จัดทำหนังสือการอนุญาตให้ ปตท. ดำเนินการได้ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 อยู่ระหว่าง ปตท. เข้ามารับหนังสือ |  |